Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | CPT Trevano |
| Data | 11.11.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Chat tra utenti e possibilità di definire i canali |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non riesce a visualizzare correttamente i messaggi inviati, anche se nel json è messo correttamente.  Non è ancora risolto questo problema. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Pianificazione fatta male, non ho aggiunto la vacanza dei morti nella pianificazione.  Sono ancora nell’attività “chat tra utenti” e “possibilità di definire i canali”. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Risolvere questo problema (vedi la parte “Problemi riscontrati e soluzioni adottate”). |